**Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 25 марта 2014 г. N 42-ПП
"О республиканской программе "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах"**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года N 62-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет :

1. Утвердить прилагаемую республиканскую программу "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах" (далее - Программа).

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, участвующих в Программе, принять меры по выполнению Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Уянаева К.Х-М.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | К. Храмов |

**Утверждена**

**постановлением Правительства**

**Кабардино-Балкарской Республики**

**"25" марта 2014 г. N 42-ПП**

**"О республиканской программе
"Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах"**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование****Программы** | Республиканская программа "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах |
| **Основания для разработки****Программы** | Жилищный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185);Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года N 62-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики" |
| **Государственный****координатор**  **Государственный****заказчик** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
| **Разработчики****Программы** | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики |
| **Задачи****Программы** | создание долгосрочной системы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств взносов с населения, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (федерального бюджета);создание условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории муниципальных образований |
| **Цели Программы**       **Перечень основных направлений Программы** | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий развитие общественного самоуправления в жилищной сфере, создание и развитие системы проведения капитального ремонта общего имущества на территории Кабардино-Балкарской Республики |
| **Срок реализации****Программы** | 2014 - 2043 годы |
| **Исполнители Программы** | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);Местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) |
| **Участники****Программы** | Некоммерческая организация - Фонд "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики";управляющие организации (по согласованию);товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ) (по согласованию);жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК) (по согласованию);жилищные кооперативы (по согласованию);иные специализированные потребительские кооперативы (по согласованию);собственники помещений в многоквартирных домах (по согласованию) |
| **Объемы и источники****финансирования****Программы** | общий объем финансирования Программы составит 11 292 397 342,70 рубля, в том числе средства:финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 56 987 025,06 рубля (в 2014 году - 36 264 470,49 рубля: в 2015 году - 20 722 554,57 рубля);республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 40 921 615,84 рубля;взносов собственников помещений в многоквартирном доме - 11 194 488 701,90 рубля.Общая оценочная стоимость краткосрочного плана на 2014 - 2015 годы составляет 170 808 419,29 рубля, в том числе средства:Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 56 987 025,06 рубля:республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 40 921 615,84 рубля;взносов собственников помещений в многоквартирном доме - 72 899 778,39 рубля. |
| **Ожидаемые****конечные****результаты****реализации****Программы** | снижение уровня износа жилищного фонда;создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
| **Управление****Программой и система организации контроля за ее реализацией** | координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет координатор Программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики. |

**I. Обоснование проблемы и необходимость ее решения программными методами**

1. Республиканская программа "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах" разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185), Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года N 62-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики" и направлена на приведение жилищного фонда республики к соответствующему стандарту качества, обеспечивающему безопасные и комфортные условия проживания граждан. Это достигается путем проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе в основном с привлечением личных средств граждан, поступивших в виде взносов граждан на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также созданием условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

ГАРАНТ:

См. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

2. Основанием для разработки Программы являются следующие законодательные акты:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации";

Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185 "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года N 62-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики".

**II. Анализ состояния жилищного фонда, характеристика проблемы**

3. Жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики составляет 15 810,4 тыс. кв. м, из них многоквартирные жилые дома - 5 323,0 тыс. кв. м. В 2990 многоквартирных домах площадью около 5 265,6 тыс. кв. м, в которых проживает 213,7 тыс. человек, требуется проведение капитального ремонта, в том числе в домах площадью 93,7 тыс. кв. м - неотложный капитальный ремонт. За последние годы наблюдается рост ветхого и аварийного жилищного фонда, который составляет 1 процент от всего жилищного фонда республики. Из общего числа многоквартирных домов в аварийном состоянии находятся и подлежат сносу 57,1 тыс. кв. м.

4. Целью преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

**III. Цели и задачи Программы**

5. Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий путем формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов. Эта цель достигается за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов, собственников помещений (взносы).

ГАРАНТ:

См. также Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2010 г. N 119-ПП "Об организации мониторинга за реализацией республиканских адресных программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

**IV. Меры государственной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов**

6. Государственная финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - субсидии) предоставляется в денежной форме и в форме предоставления гарантий, поручительств по кредитам или займам в случае, если соответствующие средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с настоящей Программой.

7. Субсидии могут предоставляться товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, специализированной некоммерческой организации - Фонд "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики" за счёт средств Фонда (федерального бюджета), республиканского бюджета Республики Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов в порядке и на условиях, предусмотренных соответственно федеральными законами, законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете и муниципальными правовыми актами на очередной финансовый год и на плановый период.

8. Предоставление субсидий осуществляется в целях обеспечения проведения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики.

9. Субсидии предоставляются исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим государственное управление и нормативное правовое регулирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - уполномоченный орган) в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в пределах объёмов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусматриваемых уполномоченному органу.

10. Действие настоящей Программы не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

ГАРАНТ:

См. Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

**V. Условия предоставления мер государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов**

11. Условиями предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов являются:

выполнение муниципальным образованием условий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона;

наличие адресной программы муниципального образования по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами с указанием перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов.

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

технические критерии:

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества и имущества граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом, Законом Кабардино-Балкарской Республики видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет - повышению энергоэффективности);

организационные критерии:

уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет - товариществам собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;

финансовые критерии:

доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги);

иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

12. Основанием для включения в план по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках настоящей Программы являются следующие документы:

предусмотренный адресной программой муниципального образования сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта;

заявка управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива на включение в сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки;

проектно-сметная (сметная) документация на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Проектно-сметная (сметная) документация может разрабатываться администрациями муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики за счет средств, предусмотренных в настоящей Программе, и иными участниками настоящей Программы.

13. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании решения общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в соответствии с действующим законодательством.

ГАРАНТ:

См. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 декабря 2011 г. N 363-ПП "О Порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

14. Перечень и реестр многоквартирных домов по видам работ, подлежащих капитальному ремонту на 2014 - 2043 годы, приведены в приложениях N 1,N 2 к настоящей Программе.

15. Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

16. Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

17. Технический надзор за капитальным ремонтом общего имущества многоквартирных домов, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, осуществляет региональный оператор, а в случае, предусмотренных соответствующим договором, заключенным региональным оператором с органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными учреждениями, технический контроль осуществляют органы местного самоуправления и (или) муниципальные бюджетные учреждения.

К видам работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, выполняемым в рамках данной Программы, относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш, в том числе переустройство невентелируемой# крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;

утепление и (или) ремонт фасадов;

ремонт фундамента многоквартирного дома;

установка пандусов для перемещения инвалидных колясок.

**VI. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Кабардино-Балкарской Республики**

18. В рамках реализации данного направления на территории Кабардино-Балкарской Республики предусмотрены следующие мероприятия:

информирование населения по вопросам управления, в том числе освещение в СМИ вопросов выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;

проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, для представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

При передаче в управление многоквартирных домов, находившихся в реестре муниципальной собственности, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских округов передают правовую, финансовую и техническую документацию, состав которой установлен п. 1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23 сентября 2003 года N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, либо одному из собственников помещений в многоквартирном доме, кандидатура которого утверждена общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (при выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления N 170 следует читать "от 27 сентября 2003 г."

**VII. Объемы и источники финансирования Программы**

19. Объем финансирования Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов рассчитан на основании реестра и справочников стоимости работ, представленных муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской Республики.

20. Источниками финансирования Программы являются:

плановые поступления от населения (взносы на капремонт);

средства Фонда (федерального бюджета);

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов.

Настоящая Программа предусматривает финансирование работ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств населения в виде взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

21. Средства Фонда на 2014 и 2015 годы составляют 56 987 025,06 рубля, софинансирование из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 40 921 615,84 рубля, согласно лимитам, рассчитанным Фондом для Кабардино- Балкарской Республики.

22. Общая оценочная стоимость Программы на 2014 - 2043 годы составляет 11 292 397 342,70 рубля.

Общая оценочная стоимость краткосрочного Плана на 2014 - 2015 годы составляет 170 808 419,29 рублей, средства Фонда - 56 987 025, 06 рубля, республиканского бюджета - 40 921 615,84 рубля, взносов населения - 72 899 778,39 рубля.

23. Ежемесячные взносы населения формируются в фонды капитального ремонта многоквартирных домов исходя из минимального размера на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Планируемый взнос составляет 5,9 рубля на один квадратный метр общей площади помещений.

24. Предельная стоимость проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в расчете на один квадратный метр общей площади помещений по типам домов рассчитан на основании данных ГУП "Республиканский центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

25. Программа подлежит ежегодной актуализации. Для проведения ежегодной актуализации лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, представляют в органы местного самоуправления сведения об общем имуществе в каждом многоквартирном доме по форме и в порядке, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики. Далее указанный уполномоченный орган формирует изменения в Программу и направляет их на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

**VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы**

26. Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

объем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов составит 5 265 595,5 кв. метров общей площади многоквартирных домов;

проведение капитального ремонта 2 990 домов;

улучшение качества жилищных условий 213 748 жителей;

повышение надежности эксплуатации многоквартирных домов;

обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере;

привлечение в жилищную сферу дополнительных средств из внебюджетных источников на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

**IX. Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией**

27. Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики, контроль за деятельностью специализированной некоммерческой организации - Фонд "Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики" осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

28. Координацию деятельности соисполнителей Программы осуществляет координатор Программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего 2014 - 2043 годы |   |   |   |   |   | 5265595,51 | 4200053,56 | 3749766,11 | 213748,00 | 11292397342,70 | 11292397342,70 | 2 089,36 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2014 год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего 2014 год: |   |   |   |   |   | 5764,20 | 5140,20 | 4132,80 | 239,00 | 12718172,92 | 12718172,92 | 2 206,41 |
| Прохладный |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | г.о. Прохладный ул. К. Маркса 8 | 1972 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1344,5 | 1214,5 | 1095 | 38 | 3 718 806,33 | 3718806,33 | 2 765,94 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 1 344,50 | 1 214,50 | 1 095,00 | 38,00 | 3 718 806,33 | 3718806,33 | 2 765,94 |
| Прохладненский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | с.п. Благовещенка, ул. Ленина 100 | 1972 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 422,4 | 422,4 | 344,1 | 18 | 859415,04 | 859415,04 | 2 034,60 |
| 3 | с.п. Ново-Полтавское ул. Третьякова 124 | 1969 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 373,1 | 373,1 | 373,1 | 21 | 759109,26 | 759109,26 | 2 034,60 |
| 4 | с.п. Ново-Полтавское ул. Третьякова 119 | 1983 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 4 | 540796,68 | 540796,68 | 2 034,60 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 1 061,30 | 1 061,30 | 983,00 | 43,00 | 2159320,98 | 2159320,98 | 2 034,60 |
| Терский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | г.п. Терек ул. Гагарина 270 | 1948 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 260,0 | 182,4 | 182,4 | 28 | 380452,80 | 380452,80 | 1 463,28 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 260,00 | 182,40 | 182,40 | 28,00 | 380452,80 | 380452,80 | 1 463,28 |
| Урванский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | г.п. Нарткала, ул. Ошнокова 12 | 1953 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 423 | 262 | 235 | 10 | 880850,81 | 880850,81 | 2 082,88 |
| 7 | г.п. Нарткала, ул. Ватутина 12 | 1956 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 417 | 283 | 227 | 15 | 868357,00 | 868357,00 | 2 083,89 |
| 8 | г.п. Нарткала, ул. Красная 253 | 1970 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 484 | 484 | 311 | 33 | 1007875,00 | 1007875,00 | 2 083,68 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 1 323,30 | 1 028,90 | 773,20 | 58,00 | 2757082,81 | 2757082,81 | 2 083,49 |
| Чегемский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | г.п. Чегем, ул. Кярова 1 | 1975 |   | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 775,10 | 1 653,10 | 1 099,20 | 72 | 3702510,00 | 3702510,00 | 2 085,80 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 1 775,10 | 1 653,10 | 1 099,20 | 72,00 | 3702510,00 | 3702510,00 | 2 085,80 |
| 2015 год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего 2015 год |   |   |   |   |   | 67476,46 | 65542,32 | 46204,56 | 2598,00 | 158090246,37 | 158090246,37 | 2 342,89 |
| Баксан |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | г.о. Баксан, ул. Ленина 136 | 1975 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2609,30 | 2609,30 | 1791,70 | 129 | 4375378,61 | 4375378,61 | 1 676,84 |
| 11 | г.о. Баксан, ул. Лазо 8 | 1995 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3379,70 | 3379,70 | 1883,00 | 120 | 5667216,15 | 5667216,15 | 1 676,84 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 5 989,00 | 5 989,00 | 3 674,70 | 249,00 | 10042594,76 | 10042594,76 | 1 676,84 |
| Прохладный |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | г.о. Прохладный, пер. Больничный 3 | 1965 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3241,3 | 3005,3 | 3005,3 | 147 | 8977287,64 | 8977287,64 | 2 769,66 |
| 13 | г.о. Прохладный, пер. Больничный 5 | 1968 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3313,3 | 3182,46 | 3138,56 | 192 | 9152342,68 | 9152342,68 | 2 762,30 |
| 14 | г.о. Прохладный, ул. Боронтова 222/2 | 1986 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4554,8 | 4431,8 | 4431,8 | 207 | 12598303,51 | 12598303,51 | 2 765,94 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 11 109,40 | 10 619,56 | 10 575,66 | 546,00 | 30727933,84 | 30727933,84 | 2 765,94 |
| Прохладненский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | с.п. Малакановское ул. Интернациональная 9 | 1991 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 682,7 | 682,7 | 421,7 | 19 | 1389021,42 | 1389021,42 | 2 034,60 |
| 16 | с.п. Пролетарское ул. Ленина 172 | 1973 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 578,5 | 333,9 | 333,9 | 24 | 1177016,10 | 1177016,10 | 2 034,60 |
| 17 | с.п. ст. Приближная, пер. Кооперативный 17 | 1982 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 417 | 566,8 | 325,6 | 27 | 848428,20 | 848428,20 | 2 034,60 |
| 18 | с.п. ст. Приближная, пер. Кооперативный д 19 | 1981 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 417 | 567,4 | 325,0 | 33 | 848428,20 | 848428,20 | 2 034,60 |
| 19 | с.п. ст. Солдатская ул. Калинина 36 | 1975 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 377,4 | 377,4 | 377,4 | 13 | 767858,04 | 767858,04 | 2 034,60 |
| 20 | с.п. ст. Солдатская ул. Калинина 39 | 1975 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 10 | 754836,60 | 754836,60 | 2 034,60 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 2 843,60 | 2 899,20 | 2 154,60 | 126,00 | 5785588,56 | 5785588,56 | 2 034,60 |
| Терский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | г.п. Терек ул. Ленина 37 | 1968 |   | кирпич | 3 | 4 | 2015,5 | 1278,7 | 1278,7 | 41 | 2528605,99 | 2528605,99 | 1 254,58 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 2 015,50 | 1 278,70 | 1 278,70 | 41,00 | 2528605,99 | 2528605,99 | 1 254,58 |
| Урванский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | г.п. Нарткала, ул. Тарчокова 83 | 1974 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 278 | 3 278 | 1 757 | 133 | 9734478,00 | 9734478,00 | 2 969,64 |
| 23 | г.п. Нарткала, ул. Ахметова 1 | 1978 |   | Крупно-панельные | 5 | 8 | 7 586 | 7 586 | 2 982 | 191 | 22176078,00 | 22176078,00 | 2 923,44 |
| 24 | г.п. Нарткала, ул. Ленина 71 | 1967 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 773 | 1 200 | 1 200 | 86 | 5251679,00 | 5251679,00 | 2 962,03 |
| 25 | г.п. Нарткала, ул. Красная 364 | 1972 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 621 | 2 621 | 1 833 | 168 | 7763480,00 | 7763480,00 | 2 962,03 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 15 257,60 | 14 684,50 | 7 771,40 | 578,00 | 44925715,00 | 44925715,00 | 2 944,48 |
| Чегемский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | г.п. Чегем, ул. Кярова 1а | 1975 |   | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 770,40 | 1 648,40 | 1 139,00 | 93 | 3691990,00 | 3691990,00 | 2 085,40 |
| 27 | г.п. Чегем, ул. Свободы 2а | 1982 |   | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 829,70 | 761,70 | 457,10 | 26 | 1704670,00 | 1704670,00 | 2 054,56 |
| Эльбрусский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 84 | 1964 | 2010 | Блочные | 4 | 3 | 2 053,70 | 2 053,70 | 1 333,60 | 47 | 2139835,40 | 2139835,40 | 1 041,94 |
| 29 | г.п. Тырныауз, ул. Мизиева 8 | 1962 |   | Блочные | 3 | 2 | 915,00 | 915,00 | 632,00 | 34 | 1453419,45 | 1453419,45 | 1 588,44 |
| 30 | г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 76 | 1937 |   | Блочные | 2 | 2 | 697,60 | 697,60 | 427,60 | 17 | 1468743,65 | 1468743,65 | 2 105,42 |
| 31 | г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 64 | 1951 |   | Блочные | 2 | 2 | 755,60 | 755,60 | 432,00 | 28 | 1381942,41 | 1381942,41 | 1 828,93 |
| 32 | г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 66 | 1951 |   | Блочные | 2 | 2 | 756,40 | 756,40 | 424,00 | 14 | 1382083,11 | 1382083,11 | 1 827,19 |
| 33 | г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 68 | 1951 |   | Блочные | 2 | 2 | 750,70 | 750,70 | 428,90 | 21 | 1381080,41 | 1381080,41 | 1 839,72 |
| 34 | г.п. Тырныауз, ул. Мусукаева 13 | 1960 |   | Блочные | 3 | 2 | 1 313,00 | 1 313,00 | 887,70 | 36 | 1344976,47 | 1344976,47 | 1 024,35 |
| 35 | г.п. Тырныауз, пер. Молодежный 1 | 1982 | 2011 | Панельные | 9 | 1 | 2 278,80 | 2 278,80 | 2 197,60 | 117 | 5551738,93 | 5551738,93 | 2 436,26 |
| 36 | г.п. Тырныауз, пер. Молодежный 2 | 1982 |   | Панельные | 9 | 1 | 2 446,56 | 2 446,56 | 2 157,25 | 120 | 7079922,03 | 7079922,03 | 2 893,83 |
| 37 | г.п. Тырныауз, пер. Молодежный 3 | 1982 | 2011 | Панельные | 9 | 1 | 2 278,80 | 2 278,80 | 2 134,70 | 84 | 5551738,93 | 5551738,93 | 2 436,26 |
| 38 | г.п. Тырныауз, ул. Ногмова 3 | 1986 |   | Блочные | 5 | 4 | 2 625,00 | 2 625,00 | 1 612,50 | 154 | 4426322,51 | 4426322,51 | 1 686,22 |
| 39 | г.п. Тырныауз, ул. Ногмова 4 | 1984 |   | Блочные | 5 | 4 | 2 620,10 | 2 620,10 | 1 612,55 | 111 | 4423122,43 | 4423122,43 | 1 688,15 |
| 40 | г.п. Тырныауз, ул. Ногмова 4/а | 1984 |   | Блочные | 5 | 2 | 1 294,00 | 1 294,00 | 790,00 | 48 | 2882958,24 | 2882958,24 | 2 227,94 |
| 41 | г.п. Тырныауз, ул. Мичурина 4 | 1998 |   | Панельные | 9 | 3 | 6 876,00 | 6 876,00 | 4 083,00 | 108 | 18215264,24 | 18215264,24 | 2 649,11 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 27 661,26 | 27 661,26 | 19 153,40 | 939,00 | 58683148,22 | 58683148,22 | 2 121,49 |
| 2016 год |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Всего 2016 год |   |   |   |   |   | 208290,94 | 152225,19 | 137601,95 | 9144,00 | 382608859,95 | 382608859,95 | 1 836,90 |
| Баксан |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | г.о. Баксан, ул. Эльбрусская, 15 | 1984 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2860,5 | 2860,5 | 1740,5 | 135 | 4796600,82 | 4796600,82 | 1 676,84 |
| 43 | г.о. Баксан, ул. Панаиоти, 261 | 1987 |   | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2456,5 | 2456,5 | 1601,6 | 214 | 4119157,46 | 4119157,46 | 1 676,84 |
| 44 | г.о. Баксан, ул. Ленина, 15 | 1959 |   | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 447,3 | 447,3 | 392,2 | 30 | 515853,20 | 515853,20 | 1 153,26 |
| 45 | г.о. Баксан, ул. Ленина, 17 | 1959 |   | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 443,1 | 443,1 | 400,4 | 25 | 511009,51 | 511009,51 | 1 153,26 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 6 207,40 | 6 207,40 | 4 134,70 | 404,00 | 9942620,98 | 9942620,98 | 1 601,74 |
| Майский муниципальный район |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | г.п. Майский, ул. Советская,121 | 1905 |   | Турлучные | 1 |   | 59 | 59 | 59 | 5 | 122861,01 | 122861,01 | 2 082,39 |
| 47 | г.п. Майский, ул. Железнодорожная, 120 | 1935 |   | Каменные, кирпичные | 1 |   | 308,3 | 308,3 | 247,5 | 23 | 642000,84 | 642000,84 | 2 082,39 |
| 48 | г.п. Майский, ул. Железнодорожная, 377/1 | 1949 |   | Каменные, кирпичные | 1 |   | 98,2 | 98,2 | 68 | 7 | 204490,70 | 204490,70 | 2 082,39 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 465,50 | 465,50 | 374,50 | 35,00 | 969352,55 | 969352,55 | 2 082,39 |
| Нальчик |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 96 | 1900 |   | кирпичный | 1 | 1 | 153,1 | 139,6 | 118,6 | 5 | 329 214,02 | 329 214,02 | 2 150,32 |
| 50 | г.о. Нальчик, ул. Грибоедова 2 | 1900 |   | кирпичный | 1 | 1 | 125,8 | 124,5 | 103,5 | 9 | 282 133,84 | 282 133,84 | 2 242,72 |
| 51 | г.о. Нальчик, пер. Школьный 10 | 1900 |   | каменный | 3 | 1 | 530,3 | 457,0 | 436,0 | 23 | 728 337,95 | 728 337,95 | 1 373,45 |
| 52 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 38 | 1905 |   | турлучный | 1 | 1 | 81,4 | 61,9 | 40,9 | 16 | 205 563,88 | 205 563,88 | 2 525,35 |
| 53 | г.о. Нальчик, пер. Милицейский 7 | 1905 |   | деревянный | 1 | 1 | 126,1 | 112,1 | 91,1 | 13 | 282 651,20 | 282 651,20 | 2 241,48 |
| 54 | г.о. Нальчик, ул. Революционная 30 | 1905 |   | деревянный | 1 | 1 | 191,9 | 111,1 | 90,1 | 15 | 396 126,51 | 396 126,51 | 2 064,23 |
| 55 | г.о. Нальчик, Затишье 5 | 1910 |   | блочные | 1 | 1 | 124,2 | 101,7 | 80,7 | 10 | 279 374,56 | 279 374,56 | 2 249,39 |
| 56 | г.о. Нальчик, ул. Кешокова 52 | 1910 |   | кирпичный | 1 | 1 | 263,9 | 260,9 | 255,9 | 25 | 520 294,01 | 520 294,01 | 1 971,56 |
| 57 | г.о. Нальчик, пер. Милицейский 3 | 1910 |   | кирпичный | 1 | 1 | 71,2 | 75,4 | 66,4 | 29 | 187 973,48 | 187 973,48 | 2 640,08 |
| 58 | г.о. Нальчик, ул. Суворова 4А | 1910 |   | турлучный | 1 | 1 | 259,0 | 197,3 | 176,3 | 5 | 511 843,73 | 511 843,73 | 1 976,23 |
| 59 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 53 | 1912 |   | турлучный | 1 | 1 | 140,5 | 112,1 | 91,1 | 13 | 307 484,71 | 307 484,71 | 2 188,50 |
| 60 | г.о. Нальчик, ул. Пушкина 13 | 1912 |   | саманные | 1 | 1 | 72,2 | 66,8 | 45,8 | 11 | 189 698,03 | 189 698,03 | 2 627,40 |
| 61 | г.о. Нальчик, ул. Затишье 6 | 1914 |   | кирпичный | 1 | 1 | 73,8 | 65,0 | 60,0 | 6 | 192 457,31 | 192 457,31 | 2 607,82 |
| 62 | г.о. Нальчик, ул. Осетинская 144/1 | 1915 |   | турлучный | 1 | 1 | 96,4 | 85,2 | 67,2 | 25 | 231 432,11 | 231 432,11 | 2 400,75 |
| 63 | г.о. Нальчик, ул. Осетинская 144/2 | 1915 |   | турлучный | 1 | 1 | 387,0 | 261,3 | 240,3 | 29 | 732 585,96 | 732 585,96 | 1 892,99 |
| 64 | г.о. Нальчик, Затишье 4 | 1916 |   | кирпичные, деревянные | 1 | 1 | 90,5 | 92,0 | 72,0 | 6 | 221 257,27 | 221 257,27 | 2 444,83 |
| 65 | г.о. Нальчик, Затишье 7 | 1917 |   | кирпичные, деревянные | 2 | 1 | 71,0 | 67,8 | 46,8 | 8 | 214 481,11 | 214 481,11 | 3 020,86 |
| 66 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 65 | 1917 |   | саманный | 1 | 1 | 139,5 | 130,9 | 109,9 | 12 | 305 760,16 | 305 760,16 | 2 191,83 |
| 67 | г.о. Нальчик, ул. Ногмова 22 | 1917 |   | кирпичный | 1 | 1 | 78,6 | 72,3 | 51,3 | 15 | 200 735,14 | 200 735,14 | 2 553,88 |
| 68 | г.о. Нальчик, ул. Пушкина 17 | 1917 |   | турлучный | 1 | 1 | 63,1 | 77,9 | 57,9 | 4 | 174 004,64 | 174 004,64 | 2 757,60 |
| 69 | г.о. Нальчик, ул. Пушкина 19 | 1917 |   | турлучный | 1 | 1 | 109,6 | 103,2 | 83,2 | 8 | 254 196,15 | 254 196,15 | 2 319,31 |
| 70 | г.о. Нальчик, ул. Чехова 6 | 1917 |   | кирпичный | 1 | 1 | 85,5 | 80,6 | 60,6 | 8 | 212 634,53 | 212 634,53 | 2 486,95 |
| 71 | г.о. Нальчик, ул. Пушкина 15 | 1917 |   | турлучный | 1 | 1 | 89,0 | 88,9 | 69,9 | 9 | 218 670,45 | 218 670,45 | 2 456,97 |
| 72 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 52 | 1917 |   | турлучные с обмазкой | 1 | 1 | 167,9 | 153,3 | 133,3 | 18 | 354 737,34 | 354 737,34 | 2 112,79 |
| 73 | г.о. Нальчик, ул. Жабоева 75 | 1920 |   | саманный | 2 | 1 | 441,5 | 380.4 | 333,4 | 31 | 653 392,52 | 653 392,52 | 1 479,94 |
| 74 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 26 | 1920 |   | кирпичный | 1 | 1 | 251,1 | 127,2 | 106,2 | 14 | 498 219,79 | 498 219,79 | 1 984,15 |
| 75 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 74 | 1920 |   | кирпичный | 1 | 1 | 140,1 | 130,1 | 109,1 | 48 | 306 794,89 | 306 794,89 | 2 189,83 |
| 76 | г.о. Нальчик, ул. Ленина 14 Б | 1920 |   | кирпичный | 1 | 1 | 149,6 | 121,8 | 119,5 | 126 | 323 178,10 | 323 178,10 | 2 160,28 |
| 77 | г.о. Нальчик, ул. Ногмова 11 | 1920 |   | деревянный | 1 | 1 | 129,8 | 101,5 | 80,5 | 8 | 289 032,03 | 289 032,03 | 2 226,75 |
| 78 | г.о. Нальчик, ул. Красноармейская 23 | 1920 |   | турлучный | 2 | 1 | 154,0 | 118,4 | 98,4 | 16 | 312 806,74 | 312 806,74 | 2 031,21 |
| 79 | г.о. Нальчик, ул. Красноармейская 33 | 1920 |   | саманный | 2 | 1 | 251,2 | 166,5 | 106,2 | 18 | 427 954,35 | 427 954,35 | 1 703,64 |
| 80 | г.о. Нальчик, ул. Чехова 37 | 1920 |   | блочный | 1 | 1 | 156,4 | 135,5 | 114,5 | 10 | 334 905,03 | 334 905,03 | 2 141,34 |
| 81 | г.о. Нальчик, ул. Красноармейская 22 | 1921 |   | кирпичные | 2 | 1 | 150,2 | 114,6 | 94,6 | 14 | 308 305,09 | 308 305,09 | 2 052,63 |
| 82 | г.о. Нальчик, ул. Гоголя 1 | 1925 |   | деревянные, брусчатые | 1 | 1 | 380,2 | 294,4 | 273,4 | 18 | 720 859,03 | 720 859,03 | 1 896,00 |
| 83 | г.о. Нальчик, ул. Кешокова 50 | 1925 |   | турлучный | 1 | 1 | 871,0 | 103,6 | 82,6 | 25 | 1 567 267,53 | 1 567 267,53 | 1 799,39 |
| 84 | г.о. Нальчик, ул. Кешокова 56 | 1925 |   | кирпичные | 1 | 1 | 150,0 | 143,0 | 122,0 | 22 | 323 867,92 | 323 867,92 | 2 159,12 |
| 85 | г.о. Нальчик, ул. Свободы 12 | 1925 |   | турлучные | 1 | 1 | 352,4 | 346,6 | 325,6 | 20 | 672 916,57 | 672 916,57 | 1 909,52 |
| 86 | г.о. Нальчик, ул. Красноармейская 10 | 1925 |   | кирпичный | 2 | 1 | 360,1 | 228,3 | 208,3 | 18 | 556 962,32 | 556 962,32 | 1 546,69 |
| 87 | г.о. Нальчик, ул. Суворова 21 | 1974 |   | кирпичный | 5 | 6 | 4607,0 | 162,8 | 141,8 | 7 | 8 608 374,73 | 8 608 374,73 | 1 868,54 |
| 88 | г.о. Нальчик, ул. Чехова 54 | 1927 |   | кирпичный | 1 | 1 | 108,2 | 95,3 | 74,3 | 15 | 251 781,78 | 251 781,78 | 2 327,00 |
| 89 | г.о. Нальчик, ул. Пятигорская 48 | 1928 |   | турлучный | 1 | 1 | 179,2 | 165,8 | 144,8 | 20 | 374 224,74 | 374 224,74 | 2 088,31 |
| 90 | г.о. Нальчик, ул. 9 Мая 3 | 1929 |   | кирпичный | 1 | 1 | 131,6 | 102,5 | 81,5 | 10 | 292 136,22 | 292 136,22 | 2 219,88 |
| 91 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 11 | 1929 |   | деревянный | 3 | 2 | 951,2 | 642,3 | 621,3 | 18 | 1 151 207,21 | 1 151 207,21 | 1 210,27 |
| 92 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 13 | 1929 |   | кирпичный | 2 | 2 | 691,4 | 642,3 | 621,3 | 18 | 949 435,61 | 949 435,61 | 1 373,21 |
| 93 | г.о. Нальчик, ул. Красноармейская 21 | 1930 |   | блочные | 2 | 2 | 120,0 | 102,1 | 82,1 | 12 | 272 528,77 | 272 528,77 | 2 271,07 |
| 94 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 14 | 1930 |   | блочные | 2 | 1 | 332,9 | 302,7 | 281,7 | 14 | 524 739,95 | 524 739,95 | 1 576,27 |
| 95 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 21 | 1930 |   | каркасные | 1 | 1 | 665,7 | 217,0 | 196,0 | 12 | 1 213 217,68 | 1 213 217,68 | 1 822,47 |
| 96 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 27 | 1930 |   | кирпичные | 1 | 1 | 274,5 | 120,4 | 99,4 | 17 | 538 574,23 | 538 574,23 | 1 962,02 |
| 97 | г.о. Нальчик, ул. Толстого 86 | 1930 |   | кирпичный | 2 | 1 | 306,2 | 327,2 | 306,2 | 18 | 493 109,89 | 493 109,89 | 1 610,42 |
| 98 | г.о. Нальчик, ул. Красноармейская 21 | 1930 |   | кирпичный | 2 | 2 | 120,0 | 102,1 | 82,1 | 12 | 272 528,77 | 272 528,77 | 2 271,07 |
| 99 | г.о. Нальчик, ул. Пачева 4 | 1931 |   | кирпичный | 2 | 2 | 267,6 | 202,1 | 181,1 | 12 | 447 382,55 | 447 382,55 | 1 671,83 |
| 100 | г.о. Нальчик, ул. Эльбрусская 6 | 1931 |   | кирпичные | 1 | 1 | 255,5 | 200,7 | 179,7 | 12 | 505 807,80 | 505 807,80 | 1 979,68 |
| 101 | г.о. Нальчик, ул. Кирова 323 | 1932 |   | блочные | 1 | 1 | 273,6 | 220,5 | 199,5 | 25 | 537 022,14 | 537 022,14 | 1 962,80 |
| 102 | г.о. Нальчик, пр. Ленина 67 | 1932 |   | пепло/блочные | 2 | 7 | 1355,9 | 244,0 | 220,3 | 39 | 1 736 633,00 | 1 736 633,00 | 1 280,80 |
| 103 | г.о. Нальчик, ул. Ногмова 9 | 1932 |   | кирпичный | 1 | 1 | 102,0 | 92,7 | 91,7 | 15 | 241 089,58 | 241 089,58 | 2 363,62 |
| 104 | г.о. Нальчик, ул. Кабардинская 5 | 1933 |   | деревянный | 3 | 2 | 866,9 | 821,6 | 794,3 | 79 | 1 066 512,80 | 1 066 512,80 | 1 230,26 |
| 105 | г.о. Нальчик, пр. Ленина 59 | 1933 | 2009 | кирпичный | 2 | 4 | 794,2 | 703,1 | 682,1 | 15 | 1 071 217,23 | 1 071 217,23 | 1 348,80 |
| 106 | г.о. Нальчик, ул. Ахохова 129 | 1933 |   | кирпичный | 3 | 4 | 15971,0 | 1286,0 | 1261,0 | 39 | 16 241 280,24 | 16 241 280,24 | 1 016,92 |
| 107 | г.о. Нальчик, ул. Пятигорская 15 | 1934 |   | саманный | 3 | 2 | 493,0 | 427,5 | 406,5 | 22 | 690 863,44 | 690 863,44 | 1 401,35 |
| 108 | г.о. Нальчик, ул. Ленина 65 | 1934 |   | саманный | 2 | 1 | 669,6 | 425,7 | 404,7 | 16 | 923 610,32 | 923 610,32 | 1 379,35 |
| 109 | г.о. Нальчик, ул. Тарчокова 1 | 1934 | 2010 | деревянный | 2 | 2 | 538,6 | 460,7 | 439,7 | 36 | 768 421,67 | 768 421,67 | 1 426,70 |
| 110 | г.о. Нальчик, ул. Горького 3 | 1935 |   | деревянный | 3 | 3 | 1362,5 | 1297,9 | 1276,9 | 57 | 1 564 431,56 | 1 564 431,56 | 1 148,21 |

**Приложение 1**

**к республиканской программе**

**"Проведение капитального ремонта общего**

**имущества многоквартирных домов**

**в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах"**

**Перечень
многоквартирных домов**