ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _______

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории

Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик	                                                                                            «___» _________ 202__ года

Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» (Сторона 1) (далее по тексту – Региональный оператор»), именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице генерального директора Кулиева Мустафира Ахматовича, действующего на основании Устава

Подрядчик:_________________________________________________________(Сторона 2)

в лице __________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________;

далее совместно именуемые Стороны, учитывая результаты открытого аукциона в электронной форме __________________ от ____ ____________ 2023 года заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор»), о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

| № пп | Адрес |
| --- | --- |
|  | многоквартирного дома |
| 1 | 2 |
| г.о.Нальчик |  |
| 1 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Ашурова, д.24 |
| 2 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Ашурова, д.26 |
| 3 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, д.43 |
| 4 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Байсултанова, д.25 |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кирова, д.345 |
| 6 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кооперативный, д.5 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кирова, д.15 |
| 8 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, д.24 |
| 9 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, д.26 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, д.22 |
| 11 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, д.32 |
| 12 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Калинина, д.260Б |
| 13 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Калинина, д.264 |
| 14 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Мусукаева, д.36 |
| 15 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Горького, д.72 |
| 16 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Идарова, д.3 |
| 17 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Идарова, д.56А |
| 18 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, д.212 |
| 19 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Неделина, д.3 |
| 20 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Неделина, д.17 |
| 21 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Неделина, д.7А |
| 22 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Мечникова, д.173 |
| 23 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Шалушкинская, д.3 |
| Урванский муниципальный район |  |
| 24 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала, ул. Борукаева, д.1 |
| 25 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала, ул. Красная, д.259 |
| Майский муниципальный район |  |
| 26 | Кабардино-Балкарская Республика, с. Ново-Ивановское, пер.Урванский, д.3 |
| 27 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. 9 Мая, д.17 |
| 28 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д.38/3 |
| 29 | Кабардино-Балкарская Республика, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д.32 |
| г.о.Прохладный |  |
| 30 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.62 |
| 31 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.93 |
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д.2/1 |
| 33 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д.26 |
| 34 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д.41 |
| 35 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д.85 |
| 36 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.179 |
| 37 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.105 |
| 38 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ст. Разина, д.19 |
| 39 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Шаумяна, д.16 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.200 |
| Прохладненский муниципальный район |  |
| 41 | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Заречное, ул. Зеленная, д.6 |
| Чегемский муниципальный район |  |
| 42 | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Яникой, ул. Байсултанова, д.16 |
| 43 | Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Чегем, ул. Надречная, д.2 |
| 44 | Кабардино-Балкарская Республика, с. Шалушка, ул. Ленина, д.60 |
| Терский муниципальный район |  |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Ленина, д.22 корп. А |
| 46 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Ленина, д.22 корп. Б |
| 47 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Бесланеева, д.1 |
| 48 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Гуважокова, д.49 |
| г.о.Баксан |  |
| 49 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. им.Калмыкова Р.А., д.94 |
| 50 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, пр. Ленина, д.130 |
| Эльбрусский муниципальный район |  |
| 51 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Энеева, д.41 |
| 52 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Энеева, д.55 |
| 53 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Мизиева, д.16 |
| 54 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 12 |
| 55 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 14 |
| 56 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Мизиева, д.18 |
| Черекский муниципальный район |  |
| 57 | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Бабугент, ул. Мечиева, д.78 |
| 58 | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Кашхатау, ул. Уянаева, д. 77 |

Договором, в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и требованиями нормативных документов, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы.

1.2. Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ. Подрядчик изучил документацию о закупке и документацию для выполнения работ по разработке проектной документации, существующие исходные данные и другую имеющуюся информацию, и нашел ее достаточной и приемлемой для выполнения своих обязанностей по Договору.

1.3. Подрядчик на все время действия Договора должен быть включен в реестр членов саморегулируемой организации, обладающих правом осуществлять подготовку проектной документации, необходимым для выполнения работ по договору в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

1.4. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлечь иные субподрядные организации. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и (или) при необходимости, персонал Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, являющихся членами саморегулируемой организации с правом выполнять работы по разработке проектной документации, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Генеральный Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору субподрядной организации, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения соответствующего договора с субподрядчиком. В любом случае, Подрядчик несет персональную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

1.5. Содержание, цели, объем, условия, а также требования к результатам выполняемых работ определены Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.6. Подрядчик не вправе распоряжаться результатами работ по настоящему Договору. Подрядчик не имеет право использовать собственные результаты Работ по Договору, а также результаты Работ, переданные Подрядчику в рамках Договора, и выполненные привлеченными Заказчиком лицами, как до подписания Договора, так и во время выполнения Работ Подрядчиком в рамках Договора, для собственных нужд или в иных не предусмотренных Договором целях.

  - Подписывая Договор, Подрядчик подтверждает, что:

1.7.1. Несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующим законодательством;

1.7.2. Полностью понимает и осознает характер и объемы работ по Договору и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ по Договору, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ по Договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора, определенная по результатам проведения электронного аукциона, составляет _____________ (______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС_____ (______) рублей_____ копеек.

Стоимость работ в отношении многоквартирных домов составляет:

| № пп | Адрес | Наименование услуг и (или) работ | Начальная (максимальная) стоимость услуг и (или) работ, руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирного дома |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г.о.Нальчик |  |  |  |
| 1 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Ашурова, д.24 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 218 937,76 |
| 2 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Ашурова, д.26 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 227 168,74 |
| 3 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Б.Хмельницкого, д.43 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 152 464,18 |
| 4 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Байсултанова, д.25 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 543 592,06 |
| 5 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кирова, д.345 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 190 568,96 |
| 6 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кооперативный, д.5 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 278 376,52 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кирова, д.15 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 217 409,86 |
| 8 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, д.24 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 176 505,83 |
| 9 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, д.26 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 176 505,83 |
| 10 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, д.22 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 188 243,06 |
| 11 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Кулиева, д.32 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 173 877,45 |
| 12 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Калинина, д.260Б | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 100 992,88 |
| 13 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Калинина, д.264 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 174 801,04 |
| 14 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Мусукаева, д.36 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 241 729,67 |
| 15 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Горького, д.72 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 111 742,84 |
| 16 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Идарова, д.3 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 169 669,84 |
| 17 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Идарова, д.56А | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 242 240,51 |
| 18 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная, д.212 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 134 522,62 |
| 19 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Неделина, д.3 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 217 213,58 |
| 20 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Неделина, д.17 | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения, ремонт подвального помещения) | 193 178,38 |
| 21 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Неделина, д.7А | разработка проектно-сметной документации (крыша, фасад, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 198 161,65 |
| 22 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Мечникова, д.173 | разработка проектно-сметной документации (крыша, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 92 213,08 |
| 23 | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Шалушкинская, д.3 | разработка проектно-сметной документации (крыша, система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 114 955,70 |
| Урванский муниципальный район |  |  |  |
| 24 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала, ул. Борукаева, д.1 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 117 167,56 |
| 25 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нарткала, ул. Красная, д.259 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 80 645,85 |
| Майский муниципальный район |  |  |  |
| 26 | Кабардино-Балкарская Республика, с. Ново-Ивановское, пер.Урванский, д.3 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 44 256,49 |
| 27 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. 9 Мая, д.17 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 33 495,03 |
| 28 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Ленина, д.38/3 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 78 894,92 |
| 29 | Кабардино-Балкарская Республика, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д.32 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 78 585,53 |
| г.о.Прохладный |  |  |  |
| 30 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.62 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 73 422,91 |
| 31 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.93 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 67 984,18 |
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д.2/1 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 78 058,20 |
| 33 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д.26 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 85 165,64 |
| 34 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, д.41 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 51 791,58 |
| 35 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д.85 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 89 831,82 |
| 36 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.179 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 86 309,01 |
| 37 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.105 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 78 150,91 |
| 38 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ст. Разина, д.19 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 77 501,97 |
| 39 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Шаумяна, д.16 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 30 432,19 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Свободы, д.200 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 139 058,55 |
| Прохладненский муниципальный район |  |  |  |
| 41 | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Заречное, ул. Зеленная, д.6 | разработка проектно-сметной документации (крыша) |  |
|  |  |  | 89 103,30 |
| Чегемский муниципальный район |  |  |  |
| 42 | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Яникой, ул. Байсултанова, д.16 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 39 595,97 |
| 43 | Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Чегем, ул. Надречная, д.2 | разработка проектно-сметной документации (система отопления, система холодного водоснабжения, система канализации, система электроснабжения) | 26 269,17 |
| 44 | Кабардино-Балкарская Республика, с. Шалушка, ул. Ленина, д.60 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 75 559,42 |
| Терский муниципальный район |  |  |  |
| 45 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Ленина, д.22 корп. А | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 59 591,56 |
| 46 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Ленина, д.22 корп. Б | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 59 591,56 |
| 47 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Бесланеева, д.1 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 136 401,45 |
| 48 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Терек, ул. Гуважокова, д.49 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 78 289,59 |
| г.о.Баксан |  |  |  |
| 49 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. им.Калмыкова Р.А., д.94 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 71 261,40 |
| 50 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, пр. Ленина, д.130 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 80 370,00 |
| Эльбрусский муниципальный район |  |  |  |
| 51 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Энеева, д.41 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 70 066,30 |
| 52 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Энеева, д.55 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 107 465,93 |
| 53 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Мизиева, д.16 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 69 992,80 |
| 54 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 12 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 43 308,09 |
| 55 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Мусукаева, д. 14 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 96 051,16 |
| 56 | Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, ул. Мизиева, д.18 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 70 623,12 |
| Черекский муниципальный район |  |  |  |
| 57 | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Бабугент, ул. Мечиева, д.78 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 70 777,79 |
| 58 | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Кашхатау, ул. Уянаева, д. 77 | разработка проектно-сметной документации (крыша) | 38 358,59 |
| ИТОГО |  |  | 7 108 501,60 |

2.2. Цена настоящего Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ и не выше размера предельной стоимости этих работ, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Кабардино-Балкарской Республики. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных настоящим договором объемов работ. Изменения стоимости и объемов работ производится при соблюдении положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3. Окончательная стоимость работ по многоквартирному дому определяется на основании Актов приемки выполненных работ (далее – Акт) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – Справка КС-3), исходя из фактически выполненных объемов и видов работ.

2.4. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства Работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие затраты, издержки, дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.5. Любые Работы:

- не учтенные в приложениях к настоящему Договору, но выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается, и (или)

- не отраженные в исходной документации, но являющиеся технологически связанными с выполняемыми Работами и необходимые для достижения их результата в соответствии с настоящим Договором, считаются включенными в Цену Договора и должны быть выполнены Подрядчиком в рамках срока выполнения Работ по настоящему Договору.

Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА ПО ДОГОВОРУ

3.1. В целях обеспечения исполнения Договора Подрядчик представляет Заказчику сумму в обеспечение исполнения Договора в размере (_________) процентов от начальной (максимальной) цены договора на сумму(________) рублей  (________) копеек.

3.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или обеспечительным платежом. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок выполнения работ не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

3.3. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени организации, выдавшей независимую гарантию (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:

- быть безотзывной;

- требование к независимой гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта.

3.4. В независимой гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:

- право заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных независимой гарантией;

- право заказчика на передачу права требования к независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

- перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по независимой гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к независимой гарантии;

- сумма независимой гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);

- безусловное право заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору о проведении капитального ремонта в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора о проведении капитального ремонта;

- платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по независимой гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора независимой гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта.

3.5. Изменения, вносимые в договор о проведении капитального ремонта, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии должны разрешаться в судебном порядке.

3.6. Недопустимо включение в независимую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по независимой гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора о проведении капитального ремонта или расторжении договора о проведении капитального ремонта;

- требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора о проведении капитального ремонта;

- условий или требований, противоречащих положениям пунктов 3.2 – 3.5. настоящего Договора.

3.7.Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта независимую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления.

3.8. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

- получение уведомления от организации, указанной в качестве гаранта, о неподтверждении факта выдачи представленной независимой гарантии и (или) неподтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, сведений о договоре;

- отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;

- несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, проекте договора о проведении капитального ремонта.

3.9. Обеспечение исполнения Договора должно распространяться на:

все условия Договора, включая сроки начала и окончания работ;

целевое использование средств;

оплату убытков и санкций, предъявленных Заказчику;

обеспечение качества Работ и устранения дефектов;

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков.

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Договора при передаче денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты штрафных санкций (пеней, неустойки), начисленных и предъявленных в порядке, определенном настоящим Договором.

3.11. В случае если по каким-либо причинам (в т.ч. отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации гаранта) обеспечение исполнения обязательств   по   Договору   перестало   обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4.2. Срок выполнения работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора.

4.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

4.4. При нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, а также промежуточных сроков выполнения Работ, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков.

4.5. Документация, предоставленная Заказчиком Подрядчику, должна быть возвращена Подрядчиком Заказчику по окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты расторжения.

4.6. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

4.7. Срок выполнения работ может быть приостановлен в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный срок.

4.8. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о приостановке срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в Договоре.

4.9. Сроки начала и окончания работ в соответствии с Графиком выполнения работ, (Приложение № 2 к Техническому заданию на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектно-сметной документации), являются исходными для определения неустоек и штрафных санкций в порядке, установленном разделом 11 Договора, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

4.10. Фактической датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 190 и п. 5 ч. 2 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, Акта приемки выполненных работ и Справки КС-3.

4.11. Срок выполнения работ разделяется на этапы выполнения работ в соответствии с Графиком выполнения работ, являющимся Приложением №2. При этом в качестве этапа рассматривается выполнение работ по многоквартирному дому (нескольким многоквартирным домам), а окончание работ по многоквартирным домам не может превышать общий срок выполнения работ.

5.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием в полном соответствии с Техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ Подрядчиком, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, в отношении них не должна была производиться замена составных частей или восстановление потребительских свойств), свободными от прав на них третьих лиц и других обременений.

5.3. Подрядчик несет все расходы и издержки, связанные с ввозом в Российскую Федерацию соответствующей документации и иного имущества, необходимого для выполнения работ, а также получает все необходимые для этого лицензии, разрешения и сертификаты в соответствии с законодательством РФ.

Подрядчик осуществляет прием, таможенное оформление соответствующей документации, строительных и иных материалов, машин, инструментов, оборудования, механизмов, запасных частей и деталей, конструкций и иного имущества, необходимого для выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение таможенного законодательства Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с документацией, техническими нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

6.1.2. Выполнить работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечив надлежащее качество работ, в том числе путем использования качественных материалов и оборудования, в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами.

6.1.3. При разработке сметной документации использовать сметный программный продукт ESTIMATE 1.9. или ГРАНД-Смета.

6.1.4. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

6.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. Подрядчик проверяет акты выполненных работ, предоставленные Субподрядчиками на предмет соответствия заключенным с ними договорам и фактически выполненным работам надлежащего качества, контролирует устранение Субподрядчиками дефектов, привлекает других Субподрядчиков для устранения дефектов (в случае необходимости) с возмещением соответствующих затрат Заказчика.

6.1.6. Назначить должностное лицо, представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

6.1.7. Не допускать до выполнения работ по Договору иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ и персонал, не обладающий квалификацией, необходимой для выполнения работ по Договору. Подрядчик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

6.1.8.  Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход Работ, качество Работ, сроки завершения Работ, установленные настоящим Договором, а также приостановить работы до получения от него соответствующих указаний.

6.1.9.  Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора, не увеличивают затраты Подрядчика. Одобрение, согласование, решение, указание, информация, переданные Подрядчику Заказчиком или от его имени не исключают и не ограничивают обязанность Подрядчика проявлять надлежащий профессионализм и ответственный подход к исполнению своих обязательств по Договору. Согласование Заказчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов не освобождает Подрядчика от обязанности проверять указанные документы на их соответствие законодательству Российской Федерации.

6.1.10. Подрядчик обязан представлять всю необходимую информацию и оплачивать все необходимые в связи с выполнением Работ налоги, пошлины, сборы и платежи и обязуется получить все разрешения, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные законодательством РФ, касающиеся выполнения и завершения Работ.

6.1.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию Заказчика и в установленные им сроки отчеты о ходе выполнения работ, документы и информацию, касающуюся выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором (в том числе документы и информацию по заключенным субподрядным договорам).

6.1.12. Устранять недостатки в работах своими силами и за свой счет.

6.1.13. Принять от Заказчика документацию в случаях, предусмотренных Договором, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

6.1.14. Предоставлять по требованию Заказчика сертификаты соответствия, паспорта при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

Подрядчик несет все расходы и издержки, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации соответствующей документации и иного имущества, необходимого для выполнения Работ, а также получает все необходимые для этого лицензии, разрешения и сертификаты в соответствии с законодательством РФ.

Подрядчик осуществляет прием, таможенное оформление соответствующей документации, строительных и иных материалов, машин, инструментов, оборудования, механизмов, запасных частей и деталей, конструкций и иного имущества, необходимого для выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение таможенного Законодательства РФ.

6.1.15. По требованию Заказчика производить сверку взаимных расчетов по Договору.

6.1.16. На момент заключения настоящего договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику сметную документацию с учетом предложения о цене Договора, поступившего от Подрядчика при проведении закупки, в соответствии с ценой Договора, указанной в п. 2.1.

В случае предложения Цены Договора ниже начальной (максимальной) цены аукциона, отразить в представленной сметной документации (Приложение № 3 к настоящему Договору), понижающий коэффициент. Указанный коэффициент применяется ко всей сметной документации, составляемой в рамках настоящего Договора.

В случае неисполнения данной обязанности, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 11 настоящего Договора.

Предоставленная Подрядчиком сметная документация согласовывается с Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.1.17. Осуществлять работы по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством, на основании разрешительных документов (лицензий, членство в саморегулируемой организации и т.д.), необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

В случае приостановления или прекращения действия разрешительных документов (лицензий, членство в саморегулируемой организации и т.д.), Подрядчик обязуется предоставить Заказчику действующие разрешительные документы не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента приостановления или прекращения их действия. В случае непредставления разрешительных документов в указанные сроки, Заказчик вправе приостановить выполнение работ по Договору и потребовать расторжения Договора.

6.1.18. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при выполнении Подрядчиком работ по Договору.

6.1.19. В случае если к персоналу Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с такими событиями.

6.1.20. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, Субподрядчиков, Поставщиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

6.1.21. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Подрядчик самостоятельно осуществляет направление проектной документации на экспертизу .

6.1.22. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

6.1.23. При увеличении объема выполняемых работ Подрядчик обязан представить измененную сметную документацию с учетом понижающего коэффициента, указанного в первоначальной сметной документации.

Коэффициент рассчитывается как отношение цены, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене аукциона и составляет _________.

6.1.24. В течении 10 (Десять) календарных дней после заключения Договора Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам: _______________ обеспечение исполнения гарантийных обязательств, установленных разделом 10 Договора, в размере 1 (Одного)% от Цены Договора на весь период действия гарантийного срока, при условии получения соответствующего требования со стороны Заказчика.

В случае отсутствия выявленных недостатков (дефектов) в выполненных работах, претензий о качестве выполненных работ Заказчик вправе произвести возврат обеспечения исполнения гарантийных обязательств на основании представленного Подрядчиком заявления.

Не является основанием для прекращения обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору его расторжение при наличии частичного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.1.25. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1.  Самостоятельно определять способы выполнения Работ.

6.2.2. Привлекать к исполнению Договора других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ указанными лицами.

6.2.3. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ в соответствии с настоящим Договором.

6.2.4. В случае, если Заказчик не осуществляет платежи в течение 90 (Девяносто) рабочих дней после установленных настоящим Договором сроков, Подрядчик вправе требовать уплаты штрафных санкций, согласно настоящего Договора.

6.2.5. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по Договору. Требования Подрядчика представляются в письменном виде.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.2. Производить приемку надлежащим образом выполненных Работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.1.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.4. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Проверять в любое время ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Заказчик имеет право в любое время осуществлять проверку бухгалтерской документации, отчетов, корреспонденции, инструкций, чертежей, платежных документов и иной документации Подрядчика, имеющей отношение к выполнению Подрядчиком Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязуется незамедлительно и беспрепятственно предоставлять Заказчику полный объем требуемой для такой проверки документации.

7.2.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для проверки соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Договором и Техническим заданием.

7.2.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

Заказчик имеет право в любое время проинформировать Подрядчика о неправильном и/или неприемлемом исполнении Работ, наличии дефектов в Работах, несоответствии проектной документации требованиям нормативно-правовых актов. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно исправить такие недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора.

7.2.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от  01.07.2016 г.

7.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Приемка выполненных работ по Договору осуществляется в соответствии с ч. 2 ст. 190 и п. 5 ч. 2 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, после предоставления проектной документации, согласованной с Заказчиком.

8.2. По завершении всех работ по настоящему Договору Подрядчик не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента окончания работ письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче и передает Заказчику проектную документацию. К данной документации прилагается Акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета и счета-фактуры.

8.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, Заказчик производит приемку выполненных работ.

8.4. В процессе приемки Заказчиком проверяется соответствие выполненных работ условиям настоящего Договора, требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства. В случае выявления недостатков в выполненных работах, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ в письменной форме с указанием требования об устранении недоработок, неточностей и иных недостатков, допущенных по вине Подрядчика.

8.5. При наличии замечаний Заказчика по качеству выполненных Работ, перечисленных в мотивированном отказе, Подрядчик за свой счет устраняет все выявленные недостатки/дефекты в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения мотивированного отказа и вновь предоставляет Заказчику исправленные Работы с приложением документов, указанных в пункте 8.2. настоящего Договора. При устранении выявленных недостатков/дефектов по качеству выполненных работ Подрядчик не освобождается от ответственности, установленной настоящим Договором.

8.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в п. 8.5. настоящего Договора, обеспечив при этом сохранность результата работ или его части, в которой производится устранение недостатков, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Время, затраченное Подрядчиком на устранение выявленных Заказчиком недостатков, не может влиять на увеличение общего срока выполнения Работ по Договору.

Устранение недостатков Подрядчиком не должно приводить к появлению новых недостатков или повреждению результатов работ. В случае если это произошло, такие новые недостатки и/или повреждения результатов работ должны быть устранены Подрядчиком до момента окончательной приемки работ. Все расходы на устранение недостатков и/или повреждений результатов работ, включая расходы на повторное проведение приемки, несет Подрядчик.

8.7. Заказчик имеет право отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ в соответствии с их назначением, до полного устранения таких недостатков Подрядчиком, при условии, что недостатки не произошли по вине Заказчика.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует и несет ответственность за:

1) качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами, и техническими условиями и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока;

3) возможность использования результата работ для целей, установленных в настоящем Договоре.

9.2. Гарантийный срок на результаты работ равен 60 (Шестидесяти) месяцам с даты подписания Сторонами акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

9.3. Подрядчик соглашается устранять недостатки в результатах Работ, обнаруженные в течение Гарантийного срока.

9.4. Обнаруженные в Гарантийный срок недостатки или дефекты Работ, Подрядчик обязан устранить за свой счет без просрочек и в течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствующем плане выполнения Гарантийных работ. Такой срок в любом случае не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный срок на все Работы, в которых обнаружен недостаток или дефект, продлевается на период устранения таких дефектов и/или недостатков.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата Работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами и на случаи нормального износа.

9.6. Если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или не устраняет обнаруженные недостатки/дефекты в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение недостатков/дефектов другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Подрядчика, если бы такие недостатки устранялись его силами.

9.7. Заказчик удерживает сумму, эквивалентную любому прямому нанесенному ущербу или затраченную Заказчиком и вызванную невыполнением обязательств со стороны Подрядчика из Цены Договора, указанной в п. 2.1. без дополнительного согласования с Подрядчиком. Стоимость устранения недостатков/дефектов третьим лицом должна быть подтверждена Заказчиком письменными документами. В случае если Цена Договора полностью оплачена Подрядчику, Подрядчик обязан возместить фактически понесенные Заказчиком затраты на устранение недостатков/дефектов в течение трех рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления.

9.8. В том случае, если Подрядчик выполняет Работы, зная, что это противоречит законам, нормативным актам, постановлениям, строительным нормам, правилам, положениям, и, независимо от того, что он уведомил об этом Заказчика, Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности в отношении таких Работ и соответствующих издержек.

  - В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе устранить недостатки (дефекты), выявленные в течение гарантийного срока и являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя по договору обязательств, силами третьих лиц за счет средств обеспечения исполнения гарантийных обязательств, указанного в п. 6.1.24. Договора.

При устранении Заказчиком недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, силами третьих лиц за счет средств обеспечения исполнения гарантийных обязательств, указанного в п. 6.1.24. Договора, Заказчик сохраняет право применить к Подрядчику меры ответственности, предусмотренные Договором.

Заказчик производит возврат Подрядчику обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренного п. 6.1.24. Договора, лишь в части, превышающей сумму, затраченную Заказчиком на устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, силами третьих лиц.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

10.1. Оплата выполненных работ по настоящему  договору осуществляется следующим порядком:

10.1.1.  В течении 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания настоящего договора Региональный оператор перечисляет Подрядчику аванс в размере 25% от цены настоящего договора;

10.1.2. Окончательный расчет производится после выполнения Подрядчиком работ в полном объеме в соответствии с пунктом 1.1. Договора производится на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных в порядке, установленном Договором, Актов приемки выполненных работ, Справок КС-3, акта сдачи-приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 190 и п. 5 ч. 2 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств в течение 90 (Девяносто) рабочих дней с даты предоставления Заказчику указанных документов и представления Подрядчиком счета, счета-фактуры, но не ранее выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.1.24 договора. Счет-фактура предоставляется Подрядчиком, являющимся плательщиком НДС.

10.2. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации

10.3. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по Цене Договора, установленной в разделе 2 настоящего Договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором.

  - За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на многоквартирном доме, иных сроков, установленных Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы по указанному многоквартирному дому за каждый день просрочки неисполненного обязательства, начиная со дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа.

  - За нарушение сроков оплаты, установленных Договором, Подрядчик вправе потребовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства.

  - Подрядчик при нарушении обязательств по Договору уплачивает Заказчику за нарушение сроков устранения недостатков (дефектов) в Работах - неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ по многоквартирному дому (исходя из стоимости, установленной сметной документацией) за каждый день просрочки;

  - В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору Подрядчик обязуется компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика.

  - В случае применения к Заказчику мер, указанных в пункте 11.5. Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком с направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате допущенных в ходе выполнения работ по Договору недостатков, в том числе выявленных в течение гарантийного срока.

В случае, если ущерб, причиненный Подрядчиком в результате допущенных в ходе выполнения работ по Договору недостатков, устранен Заказчиком или третьим лицом, Подрядчик возмещает такому лицу все понесенные им расходы в полном объеме.

  - Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства.

  - Предусмотренные Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.

  - Сторона, получившая требование (Претензию) об уплате неустойки (штрафа), обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения такого требования (Претензии) направить в адрес отправителя письменное уведомление о признании либо отклонении предъявленных требований.

В случае отсутствия уведомления о признании либо отклонении требования (Претензии) такое требование (Претензия) считается признанным.

  - Заказчик при оплате выполненных по настоящему Договору работ вправе удержать сумму неустоек (штрафов) из стоимости работ в соответствии с пунктом 2.1 Договора.

  - Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора, в соответствии с условиями Договора.

  - В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с Договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

  - Условия освобождения Сторон от ответственности:

    - Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что это произошло по вине другой Стороны.

    - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, забастовки, локауты (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

    - Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Стороны могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Договору.

    - Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

    - Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

    - Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором, или по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

  - Ответственность за сохранность выполненных работ по объекту до момента досрочного расторжения Договора несет Подрядчик.

  - Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаях:

    - Систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

    - Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

    - Неоднократного (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или)технологии проведения работ;

    - Неоднократного (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора;

    - Прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на разработку проектной документации.

    - Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

    - Нарушения срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

    - Выявление Заказчиком после заключения Договора об оказании услуг факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).

    - Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.

  - При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.4 Договора, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления, передать Заказчику в полном объеме результат работ, выполненных на момент расторжения Договора.

  - В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 12.4 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан возместить Заказчику в качестве причиненных убытков.

  - Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения фактически понесенных им расходов в случае приостановки Заказчиком выполнения принятых на себя обязательств по Договору по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий два месяца.

  - При расторжении Договора в соответствии с пунктами 12.4 и 12.7 Договора Заказчик и Подрядчик оценивают стоимость выполненных Подрядчиком на момент расторжения Договора работ и размер убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение месяца после даты расторжения Договора. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты расторжения Договора.

  - При расторжении Договора по основаниям, указанным в пункте 12.4. Договора, а также по решению суда в связи с обращением Заказчика обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в полном объеме удерживается в пользу Заказчика.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - поровну.

13.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор, то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд в установленном порядке. До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд, стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты ее получения.

13.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. После заключения настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

14.2. В случае изменения платежных реквизитов, и иных сведений, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Подрядчик обязан незамедлительно информировать об этом Заказчика.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении сторонами согласия передаются в арбитражный суд в установленном законом порядке.

14.5. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания исполнения Сторонами своих обязательств, либо до его досрочного расторжения в соответствии настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

14.7. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком при исполнении настоящего Договора, переходят к Заказчику с момента подписания последним акта приемки выполненных работ.

- ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

1. Приложение № 1 Техническое задание.

2. Приложение № 2 к Техническому заданию: График выполнения работ.

3. Приложение № 3 к Техническому заданию: Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование: Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» |  |
| Юридический адрес: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Горького, дом 17А Почтовый адрес: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Горького, дом 17А |  |
| ИНН / КПП 0725991246/072501001 |  |
| Банковские реквизиты: Р/с 40603810210090000633 к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве |  |
| Дата: | Дата: |
| Генеральный директор _______________/М. Кулиев/ М.П. | Генеральный директор Подпись___________/ / М.П. |